**Разработка сайта для продажи определенной техники крупным организациям.**

Заказчик/Спонсор.  
Куратор проекта.  
Бизнес-Аналитик.

Разработка – Создание веб сайта на тему Интернет-магазин «СВОя ЧВК» (своя частная выездная команда).

Бизнес-сценарий:

1. Создание страницы веб-сайта.
2. Создание доп. ссылок для переходов на форумы с разным содержанием.
3. Создание пинов и ссылок для переходов на разные разделы сайта.
4. Создание первоначального дизайна сайта в Figma.
5. Перенос и композирование дизайна сайта.
6. Оценка независимого человека и оценка заказчика.
7. Поиск, аренда и подключение сайта к Домену.
8. Передача готового проекта заказчику.

Осуществим ли проект:  
Проект является не сложным, существует большое количество интернет-магазинов.

Стоит ли за него браться:   
Проект является не сложным, но прибыльным, стоит своего времени и сил.

Цель проекта:  
  
Открытие интернет-магазина для приобретения точек и оборудования для обустройства своего бизнеса.

Ключевые показатели KPI:

Посещаемость сайта и количество приобретенного товара на нем.

Область проекта:   
Интернет-магазин

Бюджет:

110 500 рублей.

Риски:

1.Потребитель не заинтересован в покупке на торговой интернет площадке.

2. Потребитель боится обмана со стороны интернет-магазина.

3. Малый приток клиентов.

4. Пиар не привлечет основную аудитория на сайт.

5. DDOS хостинга проекта.

6. Закупка товара, который может не привлечь потребителя.

Команда:  
Долматов А.П., СУХИНСКИ В.В., ПантелеевФ, Трухин З.М., Казаков Б.А.

Задачи:

1. Создание страницы веб-сайта.
2. Создание доп. ссылок для переходов на форумы с разным содержанием.
3. Создание пинов и ссылок для переходов на разные разделы сайта.
4. Создание первоначального дизайна сайта в Figma.
5. Перенос и композирование дизайна сайта.
6. Оценка независимого человека и оценка заказчика.
7. Поиск, аренда и подключение сайта к Домену.
8. Передача готового проекта заказчику.

Контрольные точки проекта:  
1. Заключение договора с Заказчиком.  
2. Сроки выполнения проекта.

3. Дата выхода Бета версии сайта.

4. Создание дизайна и кнопок с переходами по сайту.

5. Обкатка на большую нагрузку на сайт с помощью Ботов.

6. Показ проекта заказчику и его тестирование.

7. Внесение изменений в случае неудовлетворительного результата.

8. Поиск и подключение домена.

9. Запуск сайта.

10. Передача всех прав на использование заказчику

Проект будет выполняться в режиме agile.